## Slide 1: IMPLEMENTACION SOCIO: HEA

## Slide 2
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Objetivos
Al final de este módulo serás papaz de:
Establecer objetivos a largo, medio y corto plazo
Establecer objetivos
Definir las prioridades y elaborar planes de acción
Gestión
Seguimiento y adaptación a los cambios imprevistos
Seguimiento

## Slide 3
Indice
Unit 1
Establecer objetivos
1.1
Ser específico
2.3
Herramientas
2.1
Definir prioridades y plan de acción
1.2
Marco de trabajo
1.3
Ser realista
Unit 2
Gestión y seguimiento
2.2
Adaptarse a los cambios imprevistos

## Slide 4
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Unidad 1 Establecer objetivos
1.1 Ser específico
1.2 Marco de trabajo
1.3 Ser realista

## Slide 5
Tus objetivos deben ser claros. P.E. Intenta evitar palabras como “más”. En su lugar, usa números específicos.
Establece también subobjetivos, es decir, objetivos a corto y medio plazo que debes alcanzar en tu camino hacia el objetivo a largo plazo.
1.1 Ser específico

## Slide 6
1.1 Be Specific
Especifica cuándo alcanzarás tus objetivos para tener algo claro y visible por lo que trabajar. Es importante centrarse en lo que es importante.
Tus objetivos deben suponer un reto, por lo que deben ser inspiradores, lo que te dará energía, orientación y consenso. Si los objetivos son demasiado difíciles o imposibles de alcanzar, podría haber tanto estrés como resignación. Así que ten cuidado con tus objetivos.
1.1 Ser específico

## Slide 7
Establece subobjetivos, es decir, objetivos a corto y medio plazo que deberás alcanzar en tu camino hacia el objetivo a largo plazo. El objetivo a largo plazo es el paso final, cuando su negocio esté en marcha. El tiempo que tarde, por supuesto, depende del tipo de negocio que hayas iniciado.
​
Un objetivo no es sólo lo que se debe ganar o lo que se debe vender, sino también cómo trabajar de forma sostenible, sobre el marketing y para crear un buen ambiente de trabajo.
1.1 Ser específico

## Slide 8
Los objetivos a corto y medio plazo son puntos de control que apoyan tu objetivo a largo plazo, por ejemplo, podría ser cuándo introducir diferentes aspectos en tu negocio.
Todos los objetivos deben complementarse entre sí, por lo que los objetivos a corto y medio plazo deben apoyar el objetivo a largo plazo.
Por tanto, cada objetivo a corto, medio o largo plazo es importante. Una forma de mantener el ánimo es pensar y escribir lo que sucederá cuando se logre cada objetivo.
1.1 Ser específico

## Slide 9
1.1 Be Specific
Tus objetivos deben ser medibles, para que puedas ver fácilmente cuándo has conseguido cada uno de ellos.
1.3 Be Realistic
1.2 Marco de trabajo

## Slide 10
Asegúrate de que todos los miembros de la empresa entienden todos los objetivos.
Decide quién será el responsable de cada tarea. En la medida de lo posible, intenta que los responsables sean las personas con mayor competencia e interés en el área.
1.2 Marco de trabajo

## Slide 11
¿Qué competencias necesitas?
Crea una red de personas con las competencias que necesitas. Primero busca dentro de tu empresa. ¿Existen ya personas dentro de tu organización que tengan estas competencias? Si no es así, ¿con quién contáis alguno de vosotros en vuestro círculo de conocidos?
​​
Haz una lista de cada persona que podría ser un posible socio en tu red de trabajo. ​​
Contacta con todos
Construye una red de trabajo digital​​
​​
​
1.2 Marco de trabajo

## Slide 12
1.1 Be Specific
Establece objetivos que sean alcanzables.
Intenta predecir algún possible obstáculo que te impidan alcanzar tus objetivos y cómo resolverlos.
1.3 Ser realista

## Slide 13
1.3 Be Realistic
Establece objetivos que sean alcanzables.
Intenta prever los posibles obstáculos que te impidan alcanzar tus objetivos y cómo solucionarlos.
Los objetivos deben ser desafiantes, inspiradores y realistas.
Los objetivos harán que las cosas sucedan, sin embargo, si estableces los objetivos demasiado inalcanzables corres el riesgo de obstaculizar el progreso. Este tipo de objetivos podría crear tanto estrés como resignación.
Por ello, los objetivos a corto y medio plazo son también importantes, ya que ayudarán a mantener la inspiración y la concentración para poder alcanzar los objetivos a largo plazo.
1.3 Ser realista

## Slide 14
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Unidad 2 Gestión y seguimiento
2.1 Definir prioridades y planes de acción
2.2 Adaptarse a los cambios imprevistos

## Slide 15
En conjunto, realizar un plan de acción- debatir, tomar notas, mantener el enfoque y las preguntas. Si algo nuevo aparece, añádelo a la lista inmediatamente.
Establece límites de tiempo. Predice y decide cuánto tiempo podría llevarte cada tarea.
Mira más allá. ¿Qué es más importante para hacer? ¿Qué puede guardarse para más adelante? Prioridades y preguntas. Siempre habrá muchas cosas que puedas hacer. Pero, ¿qué es lo más urgente?
2.1 Definir prioridades y planes de acción ​

## Slide 16
Ahora haz un cronograma, cuándo hacer qué, es decir, en qué orden ejecutarás cada tarea.
Para hacer calendarios hay diferentes herramientas en Internet que puedes utilizar para estructurar de forma adecuada, por ejemplo, Gantt.
Un diagrama de Gantt es una herramienta que puede ayudarte a definir, priorizar y planificar tus acciones. Es una ilustración gráfica de cómo se estructuran oportunamente las actividades planificadas.
Es muy importante que te ciñas al plan.
2.1 Definir prioridades y planes de acción

## Slide 17
EVALUA continuamente
Cuando planificas el tiempo también planificas cuándo evaluar, quizas en mitad de cada tarea.
Para hacer esto fácil, asegúrate de que todos se documenten a fondo durante el proceso y guarden toda la información. Haz una rutina. Esta rutina es necesaria.
Obtener información actual
Ver qué ha ocurrido
Eso te dará la oportunidad de adaptarte a cualquier cambio imprevisto y hacer las reconstrucciones necesarias.
2.2 Adaptarse a cambios imprevistos

## Slide 18
Gantt es un gráfico que permite estructurar las actividades en el tiempo
GANTT
Specific Measurable Achivable Relevant and Time bound =
(Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, con plazos) SMART para establecer objetivos.
SMART
Strengths Weaknesses Opportunities and Threats = DAFO Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. El DAFO es una herramienta que puedes utilizar para encontrar lo anterior en diferentes niveles de tu organización.
SWOT
Hay muchas herramientas diferentes en Internet que podrían ayudarte a estructurar la implementación de tu negocio
2.3 Herramientas

## Slide 19
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tus objetivos deben ser…
Específicos
Medibles
Alcanzables
Todas las anteriores
¿Es importante establecer límites de tiempo?
Si
No
¿Con qué frecuencia necesitas evaluar?
Al final
Contínuamente
Al principio
Test de autoevaluación
¿Cual es el siguiente paso después de evaluar?
Rendirse
Continuar como antes
Hacer los cambios necesarios
¿Qué es SMART?
Una herramienta para establecer objetivos
Una herramienta para estructurar tus actividades en el tiempo
Una herramienta financiera

## Slide 20
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Tus objetivos deben ser…
Específicos
Medibles
Alcanzables
Todas las anteriores
¿Es importante establecer límites de tiempo?
Yes
No
¿Con qué frecuencia necesitas evaluar?
Al final
Continuamente
Al principio
Test de autoevaluación
¿Cual es el siguiente paso después de evaluar?
Rendirse
Continuar como antes
Hacer los cambios necesarios
What is SMART?
Una herramienta para establecer objetivos
Una herramienta para estructurar tus actividades en el tiempo
Una herramienta financiera

## Slide 21
Summing Up
Sea claro con lo que hay que hacer, en qué orden y por quién.
Marcos de trabajo
Continuamente – durante y después de cada tarea
Evaluar
Haga los cambios necesarios y continúe con sus nuevos conocimientos.
Adaptarse a los cambios
Ejem. De herramientas para usar: SMART, GANNT, SWOT (DAFO)
Herramientas
Establecer objetivos claros, medibles y alcanzables
Objetivos
¿Cuánto tiempo llevará cada tarea y cuándo se hará?
.
Establece un calendario

## Slide 22: GRACIAS